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Эффективное планирование и составление графиков строительных проектов
Программа онлайн курса повышения квалификации
Практика календарного планирования, контроля исполнения проекта и анализа задержек. Продолжение курса «Международные контракты: практика применения в Узбекистане».
Объём: 20 академических часов — 16 часов с тренерами и 4 часа самостоятельной работы.
Занятия: 8 встреч по 90 учебных минут, по вторникам и пятницам. Перерыв 10 минут добавляется отдельно. Даты и время сообщаются дополнительно.
Язык: русский с текстовым ИИ-переводом на узбекский через Tarjima.
Содержание программы
	№
	Раздел
	Что разбираем

	1
	Календарное планирование
	Роль графика в управлении проектом. Связь сроков с объёмами работ, ресурсами, стоимостью и рисками.

	2
	Разработка базового графика
	Структура проекта (WBS), длительности, календари и контрольные события. Подготовка базового графика (Baseline Programme).

	3
	Логика и критический путь
	Зависимости между работами, ограничения и резервы времени. Определение критического пути и проверка ошибок графика.

	4
	Мониторинг и актуализация
	Внесение фактических данных, сравнение с базовым графиком, анализ отклонений и подготовка отчёта о ходе работ.

	5
	Анализ задержек и продление сроков
	Причины задержек и влияние на критический путь. Time Impact Analysis и подготовка обоснования продления сроков (EOT).

	6
	Контроль сроков и стоимости
	Project Controls, стоимостная нагрузка графика, S-кривая и метод освоенного объёма (EVM). Показатели CPI и SPI, управленческая отчётность.

	7
	Итоговая практическая работа
	Обновлённый график учебного проекта, анализ задержек, выводы о сроках и рекомендации по корректирующим действиям.




Практика и организация обучения
Для кого
Руководители проектов, специалисты по планированию и контролю, контрактные менеджеры, инженеры ПТО, представители заказчиков, подрядчиков и инженеров-консультантов, специалисты по претензиям и строительные юристы.
Для освоения программы необходимо высшее или среднее профессиональное образование. Рекомендуются базовые знания организации строительства и уверенная работа с компьютером. Предварительный опыт работы в программах календарного планирования не требуется.
Как проходит обучение
Все темы рассматриваются на учебном инфраструктурном проекте: от структуры работ и базового графика до анализа задержек и итогового отчёта. На онлайн-занятиях — демонстрации, разбор кейсов, упражнения и вопросы тренерам.
Самостоятельная работа — 4 академических часа: изучение структуры графика, анализ критического пути, оценка события задержки и подготовка итогового аналитического отчёта. Задания проверяют преподаватели.
Один академический час составляет 45 минут. В 16 часов онлайн-обучения входят 6 часов лекций и 10 часов практических занятий. Записи занятий не предоставляются.
Что будет у слушателя по итогам курса
Базовый и актуализированный календарные графики учебного проекта.
Анализ критического пути, резервов времени и отклонений от базового графика.
Оценка влияния задержки на срок завершения работ и материалы для обоснования EOT.
Расчёт основных показателей исполнения проекта и краткий аналитический отчёт.
Тренеры
Лариса Белоусова — FCCE, FCCP, MCIArb. Управление контрактами, претензиями и предупреждение споров на инфраструктурных проектах.
Сергей Вдовенко — PhD, FCCE, FCCP, FCCM. Управление инфраструктурными проектами, строительством и контрактами.
Люция Ахмедиева — инженер-сметчик. Ведомости объёмов работ, оценка изменений и формирование новых расценок.
Материалы и сертификат
Слушателям предоставляются электронные презентации, рабочая тетрадь, учебный график, практические задания и шаблоны отчётов. Практические задания выполняются с использованием учебного графика и материалов курса.
Для участия нужны компьютер или ноутбук, стабильный интернет и микрофон. Tarjima позволяет читать перевод на узбекском во время занятия.
Итоговая аттестация — комплексное практическое задание. Для зачёта необходимо набрать не менее 70 из 100 баллов. После успешного прохождения курса выдаётся электронный сертификат ООО «BRIDGE CONSULT» с регистрационным номером и внесением в Реестр сертификатов.
Реестр сертификатов   |   Код программы BC-PC-2026-01
BRIDGE Consult  ·  info@bridgeconsult.uz  ·  +998 33 000 15 30      
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