BRIDGE ACADEMY  /  ТРЕНИНГ 2

# Эффективное планирование и составление графиков строительных проектов

Программа онлайн курса повышения квалификации

Практика календарного планирования, контроля исполнения проекта и анализа задержек. Продолжение курса «Международные контракты: практика применения в Узбекистане».

Объём: 20 академических часов — 16 часов с тренерами и 4 часа самостоятельной работы.

Занятия: 8 встреч по 90 учебных минут, по вторникам и пятницам. Перерыв 10 минут добавляется отдельно. Даты и время сообщаются дополнительно.

Язык: русский с текстовым ИИ-переводом на узбекский через Tarjima.

# Содержание программы

| № | Раздел | Что разбираем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарное планирование | Роль графика в управлении проектом. Связь сроков с объёмами работ, ресурсами, стоимостью и рисками. |
| 2 | Разработка базового графика | Структура проекта (WBS), длительности, календари и контрольные события. Подготовка базового графика (Baseline Programme). |
| 3 | Логика и критический путь | Зависимости между работами, ограничения и резервы времени. Определение критического пути и проверка ошибок графика. |
| 4 | Мониторинг и актуализация | Внесение фактических данных, сравнение с базовым графиком, анализ отклонений и подготовка отчёта о ходе работ. |
| 5 | Анализ задержек и продление сроков | Причины задержек и влияние на критический путь. Time Impact Analysis и подготовка обоснования продления сроков (EOT). |
| 6 | Контроль сроков и стоимости | Project Controls, стоимостная нагрузка графика, S-кривая и метод освоенного объёма (EVM). Показатели CPI и SPI, управленческая отчётность. |
| 7 | Итоговая практическая работа | Обновлённый график учебного проекта, анализ задержек, выводы о сроках и рекомендации по корректирующим действиям. |

# Практика и организация обучения

## Для кого

Руководители проектов, специалисты по планированию и контролю, контрактные менеджеры, инженеры ПТО, представители заказчиков, подрядчиков и инженеров-консультантов, специалисты по претензиям и строительные юристы.

Для освоения программы необходимо высшее или среднее профессиональное образование. Рекомендуются базовые знания организации строительства и уверенная работа с компьютером. Предварительный опыт работы в программах календарного планирования не требуется.

## Как проходит обучение

Все темы рассматриваются на учебном инфраструктурном проекте: от структуры работ и базового графика до анализа задержек и итогового отчёта. На онлайн-занятиях — демонстрации, разбор кейсов, упражнения и вопросы тренерам.

Самостоятельная работа — 4 академических часа: изучение структуры графика, анализ критического пути, оценка события задержки и подготовка итогового аналитического отчёта. Задания проверяют преподаватели.

Один академический час составляет 45 минут. В 16 часов онлайн-обучения входят 6 часов лекций и 10 часов практических занятий. Записи занятий не предоставляются.

## Что будет у слушателя по итогам курса

Базовый и актуализированный календарные графики учебного проекта.

Анализ критического пути, резервов времени и отклонений от базового графика.

Оценка влияния задержки на срок завершения работ и материалы для обоснования EOT.

Расчёт основных показателей исполнения проекта и краткий аналитический отчёт.

# Тренеры

Лариса Белоусова — FCCE, FCCP, MCIArb. Управление контрактами, претензиями и предупреждение споров на инфраструктурных проектах.

Сергей Вдовенко — PhD, FCCE, FCCP, FCCM. Управление инфраструктурными проектами, строительством и контрактами.

Люция Ахмедиева — инженер-сметчик. Ведомости объёмов работ, оценка изменений и формирование новых расценок.

# Материалы и сертификат

Слушателям предоставляются электронные презентации, рабочая тетрадь, учебный график, практические задания и шаблоны отчётов. Практические задания выполняются с использованием учебного графика и материалов курса.

Для участия нужны компьютер или ноутбук, стабильный интернет и микрофон. Tarjima позволяет читать перевод на узбекском во время занятия.

Итоговая аттестация — комплексное практическое задание. Для зачёта необходимо набрать не менее 70 из 100 баллов. После успешного прохождения курса выдаётся электронный сертификат ООО «BRIDGE CONSULT» с регистрационным номером и внесением в Реестр сертификатов.

Реестр сертификатов   |   Код программы BC-PC-2026-01